测试计划

引言

测试的目的在于二手书交易平台投入运行之前，尽可能多地发现软件中的错误，目前软件测试仍然是保证软件质量的关键步骤，它是对软件规格说明、设计和编码的最后复审，在测试之前我们首先确定了测试策略。

测试策略

确定测试项目

| 编号 | 确定项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定测试范围 | 确定被测项目中功能模块，子功能模块等需要测试的范围，比如说用户管理模块、基本业务模块、系统维护模块、功能需求模块。 |
| 2 | 确定测试需求 | 确定每个功能结果定义，确定此功能是否存在缺陷。 |
| 3 | 确定测试策略 | 模块测试、集成测试、确认测试、功能测试，性能测试等。 |
| 4 | 确定测试方法 | 静态代码审查、动态测试、黑盒白盒测试，边界值，等价类等。 |
| 5 | 确定测试工具 | 功能测试使用Seleium，性能测试使用Jmeter等。 |
| 6 | 确定测试资源 | 测试需要的设备，服务器、参与测试的人员、测试任务的分工，测试工作的进度。 |
| 7 | 确定测试交付文档 | 确定测试工作中生成哪些文档，可提交文档有哪些。 |

项目名称

“小二”二手书交易平台

测试目的

| 编号 | 目的 |
| --- | --- |
| 1 | 软件测试是为了发现错误而执行程序的过程。 |
| 2 | 测试是为了证明程序有错，而不是证明程序无错。 |
| 3 | 一个好的测试用例在于它发现至今未发现的错误。 |
| 4 | 一个成功的测试是发现了至今未发现的错误的测试。 |

测试参考文档

| 编号 | 文档名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求文档 | 确定项目功能模块，功能运行结果。 |
| 2 | 技术文档 | 确定项目中使用开发语言，数据库数据限制。 |
| 3 | 项目模型文档 | 初步了解项目页面内容，方便编写用例。 |

测试方案

术语定义

软件测试类型

| 单元测试 | 开发者编写的一小段代码，检验被测代码的一个很小的、很明确的功能是否正确。 |
| --- | --- |
| 集成测试 | 开发者编写的多个段代码单元，组合到一起形成集成测试，检查多个单元组合功能是否正确。 |
| 冒烟测试 | 针对产品的基本功能进行测试。 |
| 功能测试 | 又称正确性测试，它检查软件的功能是否符合规格说明。 |
| 可靠性测试 | 对服务器施加一定压力，测试服务器是否可以长期稳定运行。 |
| 压力测试 | 对服务器施加一定压力后进行功能测试，测试服务器在一定压力下是够可以正常计算。 |
| 负载测试 | 对服务器施加压力，测试服务器可以容纳多少人访问，多少人访问后出现BUG。 |
| 易用性测试 | 主要从使用的合理性和方便性等角度对软件系统进行检查。用户来测.主观。 |
| 兼容测试 | 测试Web页面是否支持所有浏览器，访问后页面所有功能无异常。 |
| 安全测试 | 服务器数据安全性，用户数据安全性，用户操作安全性，用户财产安全性、公司财产安全性。 |
| 数据完整性测试 | 对数据及数据库能否正常运行访问的测试。 |
| 回归测试 | 开发修改后的BUG在测试一遍。 |

缺陷优先级

| P0 | 严重级别比较高的，影响测试进行或者系统无法继续操作，立即修复，1天。 |
| --- | --- |
| P1 | 基本功能没有实现，对系统操作有影响，2－3天。 |
| P2 | 一般性功能，页面缺陷，4－5天。 |
| P3 | 准备在下一轮测试前修改完毕，准备在下一版本中修改。 |

严重程度定义

| S0 | 数据丢失，数据计算错误、数据传递错误、对数据库造成破坏，造成操作系统或其他支撑系统崩溃、非正常关闭和非正常死机。 |
| --- | --- |
| S1 | 应用系统崩溃、非正常关闭和无响应，但没有造成数据丢失。系统的主要功能不能正确实现或不完整。 |
| S2 | 规定的非主要功能没有实现或不完整、影响系统的运行；设计不合理造成性能低下。 |
| S3 | 不影响业务运行的功能问题。 |
| S4 | 软件设计和功能实现等不完全合理之处提出建议。 |

用例优先级定义

| P0 | 确保系统基本功能及主要功能的测试用例 |
| --- | --- |
| P1 | 确保系统功能的完善方面的测试用例 |
| P2 | 关于用户体验，输入输出的验证；较少使用或辅助功能的测试用例。 |

测试步骤

单元测试

| 测试目标 | 开发者编写的一小段代码，检验被测代码的一个很小的、很明确的功能是否正确。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 测试整个项目中的每一行代码进行测试。 |
| 完成标准 | 代码的一个很小的、很明确的功能都正确。 |
| 需考虑的特殊事项 | // |
| 使用工具 | Java + TestNG + eclipse + 程序相关依赖Jar 包。 |

集成测试

| 测试目标 | 开发者编写的多个段代码单元，组合到一起形成集成测试，检查多个单元组合功能是否正确。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 开发者编写的多个段代码单元，组合到一起形成的集合。 |
| 完成标准 | 多个单元组合功能正确。 |
| 需考虑的特殊事项 | // |
| 使用工具 | java + TestNG + eclipse + 程序相关依赖Jar 包。 |

冒烟测试

| 测试目标 | 版本是否值得系统测试。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 1、返测上一版本提交的测试报告。 2、测试系统的基本功能。 |
| 完成标准 | 基本功能通过，并继续测试。 |
| 需考虑的特殊事项 | 此阶段不超过1天。 |

功能测试

| 测试目标 | 确保测试计划中所列出的测试范围，保证其功能正常。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 1、按照测试计划所规定的测试范围。 2、利用有效的和无效的数据来执行各个用例、用例流或功能 3、以核实以下内容： 1）在使用有效数据时得到预期的结果。 2）在使用无效数据时显示相应的错误消息或警告消息。 |
| 完成标准 | 按照测试计划的测试通过标准，完成测试。 |
| 需考虑的特殊事项 | 确定或说明那些将对功能测试的实施和执行造成影响的事项或因素。（内部的或外部的） |
| 使用工具 | Seleium + python + 火狐 |

易用性测试

| 测试目标 | 模拟真实用户，无经验用户，测试系统的易用性。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 前台 |
| 完成标准 | 成功地核实出前台各个网页符合可接受易用性标准。 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

兼容测试

| 测试目标 | 测试Web页面是否支持所有浏览器，访问后页面所有功能无异常。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 前台页面 |
| 完成标准 | 使用多个不同浏览器访问后界面无异常即为通过。 |
| 需考虑的特殊事项 | 浏览器版本；浏览器类型是否都测到。 |

可靠性测试

| 测试目标 | 使用LR模拟真实用户对服务器施加一定压力。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 项目服务器。 |
| 完成标准 | 持续运行特定时间不出现问题。 |
| 需考虑的特殊事项 | 测试机是否满足需求。 |

压力测试

| 测试目标 | 使用LR模拟真实用户对服务器施加压力。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 项目服务器。 |
| 完成标准 | 直到服务器卡死。获得服务器资源，最大与链接数等数据。 |
| 需考虑的特殊事项 | 测试机是否满足需求。 |
| 使用工具 | Jmeter + fiddler + 火狐 |

负载测试

| 测试目标 | 使用LR模拟真实用户对服务器施加一定压力，对服务器进行主要功能测试。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 项目服务器&前台界面。 |
| 完成标准 | 对服务器施加一定压力后前台功能正常，访问时间3-8之内。 |
| 需考虑的特殊事项 | 测试机是否满足需求。 |
| 使用工具 | Jmeter + fiddler + 火狐 |

数据完整性测试

| 测试目标 | 确保数据库设计完整性。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 数据库及表结构。 |
| 完成标准 | 数据库约束、完整性等设置达到需求标准。 |
| 需考虑的特殊事项 | 数据遭到破坏，易恢复性。 |

回归测试

| 测试目标 | 确保BUG修复的完整性。 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 项目中出BUG 的部分。 |
| 完成标准 | 项目中出现的BUG完成修复，并将缺陷保存下来。 |
| 需考虑的特殊事项 | 出BUG的功能和BUG相关的功能都需要回测。 |

功能测试范围

测试规则

进入准则

| 编号 | 测试策略 | 进入准则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单元测试 | 项目编码阶段，开发人员每编写完一个单元时进入测试。 |
| 2 | 集成测试 | 项目编码阶段，开发人员每编写完多个单元时进入测试。 |
| 3 | 功能测试 | 项目系统测试阶段，开发人员根据需求开发完成时，进入测试。 |
| 4 | 易用测试 | 功能测试完成后进入测试。 |
| 5 | 兼容测试 |  |
| 6 | 可靠测试 | 功能测试完成后进入测试。 |
| 7 | 压力测试 |  |
| 8 | 负载测试 |  |
| 9 | 数据完整性 | 性能测试完成后进入测试。 |
| 10 | 回归测试 | 提交的缺陷报告修改后。 |

暂停/退出准则

| 编号 | 暂停标准 |
| --- | --- |
| 1 | 软件系统在进行单元、集成、确认、系统、安装、验收测试时，发现缺陷达到一定数量或出现重大错误导致无法测试时，暂停测试返回开发。 |
| 2 | 发生其他未知因素需要暂停时，测试应随之暂停，并备份暂停点数据。 |

退出标准：软件系统通过验收测试，并已得出验收测试结论，退出测试。

测试资源

硬件资源

| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 系统 | 软件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5 | 4+ | 100+ | Win7 | Jmeter，seleium，AppScan |

人力资源

| 编号 | 角色 | 人员 | 具体职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 薛艺佳 | 决定测试策略，人员分工，测试周期、把控全局、明确需求、 |
| 2 | 准备测试环境 | 贾新建 | 测试工作开始前准备工作。 |
| 3 | 执行测试工作 | 张喜超 | 编写用例，执行用例，提交缺陷报告，回测等。 |
| 4 | 编写测试报告 | 戚榆苑、贺丽娜、杨龙帆 | 编写项目的测试结果。 |

系统风险

1、计划的测试时间，不能满足测试组的要求，主要是功能冻结后的系统测试的时间可能不够。

2、测试资源的及时到位（设备和人员）。

3、需求不明确可能导致开发的产品与目标不一致。

4、测试人员对测试工具的使用熟悉程序不够；

5、被测试产品存在重大错误，以至于测试无法继续，需要开发组进行额外的调试和修改才能继续；

6、硬件、软件或网络环境出现故障等。

应急措施

1、如果上述潜在的可能事件发生，则通过适当加班来保证计划的按时完成。

2、如果是由于被测试产品存在重大错误而严重影响测试进度，则考虑按照测试暂停标准来暂停该测试。

3、如遇到功能需求不明确，需要沟通协商解决。

4、人员不足，则加班、或者进行不同组人员调动，按照测试进度完成测试任务。

预测结果

单元测试完成标准

1、按照单元测试计划完成了所有规定单元的测试

2、达到了测试计划中关于单元测试所规定的覆盖率的要求

3、软件单元功能与设计一致

4、在单元测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准

集成测试完成标准

1、按照集成构件计划及增量集成策略完成了整个系统的集成测试

2、达到了测试计划中关于集成测试所规定的覆盖率的要求

3、被测试的集成工作版本每千行代码必须发现至少2个错误（不含优化级别错误）

4、集成工作版本满足设计定义的各项功能、性能要求

5、在集成测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准

6、功能/易用测试完成标准

7、功能测试用例设计已经通过评审

8、按照功能测试计划完成了功能测试

9、达到了功能测试计划中关于功能测试所规定的覆盖率的要求

10、系统达到详细设计定义的各项功能，性能

11、在功能测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准

兼容测试完成标准

1、兼容测试用例设计已经通过评审

2、按照兼容测试计划完成了兼容测试

3、达到了兼容测试计划中关于兼容测试所规定的浏览器的要求

4、在兼容测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准

系统测试完成标准

1、系统测试用例设计已经通过评审

2、按照系统测试计划完成了系统测试

3、达到了测试计划中关于系统测试所规定的覆盖率的要求

4、被测试的系统每千行代码必须发现至少1个错误（不含五级错误）

5、系统满足需求规格说明书的要求

6、在系统测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准

验收测试完成标准

1、软件需求分析说明书中定义的所有功能已全部实现，性能指标全部达到要求。

2、在验收测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准

3、所有测试项没有残余紧急、严重级别错误。

4、需求分析文档、设计文档和编码实现一致。

5、验收测试工件齐全（测试计划、测试用例、测试日志、测试通知单、测试分析）

可靠/压力/负载测试完成标准

1、性能测试用例设计已经通过评审

2、按照性能测试计划完成了性能测试

3、达到了性能测试计划中关于性能测试所规定要求

4、在性能测试中不通过的用例已经得到修改，性能达到预计标准

缺陷修复率标准

1、紧急、严重级别错误修复率应达到100%

2、普通级别错误修复率应达到95%以上

3、优化级别错误修复率应达到60%以上

注：项目紧急时，普通级别错误修复率达60%以上；优化级别错误修复率达20%即可。

覆盖率标准

·测试用例执行覆盖率应达到100%（功能测试用例均以执行）

·测试需求执行覆盖率应达到100%（业务测试用例均以执行）

测试工作进度计划

| 编号 | 任务 | 人员 | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认需求 | 薛艺佳 | 2021-5-1 - |  |
| 2 | 定制测试计划 | 薛艺佳 | 2021-5-1 |  |
| 3 | 准备测试环境 | 贾新建 | 2021-5-6 |  |
| 4 | 单元测试 | 张喜超 | 2021-5-6 |  |
| 5 | 集成测试 | 张喜超 | 2021-5-6 |  |
| 6 | 冒烟测试 | 张喜超 | 2021-5-6 |  |
| 7 | 功能测试 | 戚榆苑 |  | 2021-5-7 |
| 8 | 兼容测试 | 戚榆苑 | 2021-5-7 |  |
| 9 | 易用性测试 | 戚榆苑 | 2021-5-7 |  |
| 10 | 可靠性测试 | 贺丽娜 | 2021-5-9 |  |
| 11 | 压力测试 | 贺丽娜 | 2021-5-9 |  |
| 12 | 负载测试 | 贺丽娜 | 2021-5-10 |  |
| 13 | 安全测试 | 杨龙帆 | 2021-5-10 |  |
| 14 | 数据完整性测试 | 杨龙帆 | 2021-5-10 |  |
| 15 | 回归测试 | 杨龙帆 | 2021-5-10 |  |
| 16 | 编写测试报告 | 戚榆苑 | 2021-5-10 |  |